RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS AWS

Data: 11/01/2026
Empresa: Abstergo Industries
Responsável: KalineMzs

Sumário

INTRODUÇÃO	3

DESCRIÇÃO DO PROJETO	3

Etapa 1 – Migração Para Amazon EC2	3

Etapa 2 – Otimização De Armazenamento Com Amazon S3	3

Etapa 3 - Modernização Do Banco De Dados Com Amazon RDS	4

ESTIMATIVA DE CUSTOS	4

CONCLUSÃO	5

REFERÊNCIAS	6

# INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o processo de implementação de ferramentas na empresa Abstergo Industries, realizado por KalineMzs. O objetivo do projeto foi reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência por meio da migração para a nuvem. Para isso, foram selecionados três serviços estratégicos:

- Amazon EC2, para substituir servidores físicos por instâncias virtuais escaláveis, reduzindo gastos com infraestrutura e manutenção;

- Amazon S3, para garantir armazenamento seguro e econômico, com políticas de arquivamento que diminuem custos a longo prazo;

- Amazon RDS, para otimizar a gestão de banco de dados, eliminando custos com licenciamento e administração manual.

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de implementação de ferramentas foi dividido em 3 etapas, cada uma com seus objetivos específicos. A seguir, são descritas as etapas do projeto.

## Etapa 1 – Migração Para Amazon EC2

- Nome da ferramenta: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

- Foco da ferramenta: Computação sob demanda

- Descrição de caso de uso: A Abstergo Industries atualmente possui um servidor físico para processar pedidos das farmácias parceiras. Esse servidor será substituído por uma instância Amazon EC2 t3.medium, que executará a aplicação de gestão de pedidos. Assim, elimina-se o custo com manutenção de hardware e energia. Além disso, é possível utilizar instâncias sob demanda ou reservadas, otimizando o custo conforme a demanda do negócio (ex.: aumentar recursos em períodos de alta venda).

## Etapa 2 – Otimização De Armazenamento Com Amazon S3

- Nome da ferramenta: Amazon S3 (Simple Storage Service)

- Foco da ferramenta: Armazenamento seguro e escalável

- Descrição de caso de uso: As farmácias enviam pedidos em arquivos PDF e relatórios de estoque. Em vez de armazenar esses arquivos em servidores locais, eles serão salvos no Amazon S3, garantindo alta durabilidade e segurança. Além disso, será configurada uma política de ciclo de vida para mover arquivos antigos para S3 Glacier, reduzindo custos de armazenamento a longo prazo..

## Etapa 3 - Modernização Do Banco De Dados Com Amazon RDS

- Nome da ferramenta: Amazon RDS (Relational Database Service)

- Foco da ferramenta: Banco de dados gerenciado

- Descrição de caso de uso: Os dados dos pedidos e do estoque, extraídos dos arquivos armazenados no S3, serão inseridos em um banco de dados relacional gerenciado pelo Amazon RDS (MySQL). Isso permitirá consultas rápidas para gerar relatórios de vendas e controle de estoque, sem necessidade de equipe dedicada para manutenção, já que backups e atualizações são automáticos. Para reduzir custos no cenário inicial, será utilizada a configuração Single-AZ, que oferece alta disponibilidade básica a um custo menor. A opção Multi-AZ, que garante failover automático e maior tolerância a falhas, poderá ser considerada futuramente quando houver necessidade de alta disponibilidade.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

Para avaliar o impacto financeiro da migração para a nuvem, foi elaborada uma estimativa baseada nos preços atuais dos serviços AWS. A tabela abaixo apresenta os custos aproximados para cada etapa do projeto, considerando um cenário inicial realista para a Abstergo Industries:

| Etapa | Serviço AWS | Configuração | Quantidade | Preço Unitário | Custo Mensal Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amazon EC2 | Instância t3.medium (Linux) | 2 | $0,0416/hora | $60 |
| 2 | Amazon S3 | Armazenamento Standard | 500 GB | $0,023/GB | $11,50 |
| 3 | Amazon RDS | MySQL db.t3.medium | 1 | $0,068/hora | $49,00 |

Total Mensal Estimado: $120,50

Total Anual Estimado: $1.446,00

Observações:

- Os valores são aproximados e baseados em preços On-Demand.

- Transferência de dados e operações adicionais (PUT, GET) podem gerar custos extras, mas foram desconsideradas nesta estimativa inicial.

# CONCLUSÃO

A implementação de ferramentas na empresa Abstergo Industries tem como esperado redução significativa de custos operacionais, aumento da escalabilidade e maior segurança dos dados, o que aumentará a eficiência e a produtividade da empresa. Recomenda-se a continuidade da utilização das ferramentas implementadas e a busca por novas tecnologias que possam melhorar ainda mais os processos da empresa.

# REFERÊNCIAS

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html

https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/on-demand/

https://aws.amazon.com/pt/s3/pricing/

https://aws.amazon.com/pt/rds/mysql/pricing/?pg=pr&loc=2